四人团队  /  两名需求负责人  /  Codex 辅助开发

# HealthLoop
健康循环

商业计划书・产品需求规格・协作及发币方案

把健康纪录变成可以持续参与的日常任务，而不是把运动包装成投资回报。

## 执行摘要

HealthLoop 是一个面向都市成年人的健康习惯与奖励平台。使用者授权读取现有健康资料后，完成可负担的步行任务，获得平台活动积分、徽章及经核准的福利。企业可购买健康活动管理服务，品牌可购买不使用健康资料定向的赞助曝光。

产品交付范围：iOS优先的可运作App、真实步数读取、可得睡眠及心率显示、服务器任务与积分账本、简易后台、赞助卡片，以及与正式产品隔离的两款钱包测试网示范。Android完整支持、真实商户核销及主网代币按独立条件评估。

发币定位：先证明使用者愿意持续使用、机构愿意付费，再评估代币能否提供跨伙伴可携性或可验证分配。合法、可持续而且符合分发平台要求，才考虑真正发行；永久维持积分制亦属合格商业结果。

| 规划尺度 | 本方案 |
| --- | --- |
| 团队与责任 | 四人协作；需求仅由B／C负责并交叉复核 |
| 开发方式 | Codex辅助实现；按功能依赖与验收证据推进 |
| 现金预算 | HK$45,000，未询价；不包括主网发币及创办人薪酬 |
| 需求清单 | 58项，由B／C两人负责：36项P0、8项LAB、8项P1、6项P2 |
| 市场及命名 | 香港为试点假设；HealthLoop／HLT均为未检索工作名称 |

本文件是规划交付，不代表App已开发、已有合作商户、已取得市场需求证据或已获准发币。除官方引用外，价格、用户量、预算、留存门槛及代币配置均为待验证假设。查核日：2026-09-18。

# 01｜项目范围与决策原则

## 保留原构想，调整落地次序

保留「现成健康资料＋任务奖励＋钱包示范＋商业变现」四个方向，但把正式可用产品与研究示范分开。AI编程可协助实作，不能取代实机权限、资料正确性、帐本安全、平台审查和商业验证。

| 原始说法 | 本计划采用的可执行版本 |
| --- | --- |
| 市场需求可以编出来 | 市场需求写成可被推翻的假设；访谈、付费意向及试点才是证据，不捏造问卷或合作。 |
| 手机都能量度各种指标 | 读取已存在且获授权的资料；步数、睡眠与心率来源不同。缺资料就显示缺资料，不自行补造。 [S05] |
| 做任务可领未发行货币 | 正式首版使用不可转让积分；不得声称日后固定兑币。无价值test token只存在独立示范。 |
| 已有维持币价公式 | 可参考配置、解锁与使用机制，不能保证价值；需求、卖压、现金及流动性须分别测试。 |

## 平台政策形成真正的产品边界

Apple对完成任务换加密货币有明文限制；独立网页并非自动合规的绕道，TestFlight亦不是豁免渠道。正式App不放隐藏钱包、主网claim或兑币开关。Google AdMob禁止以加密货币等直接金钱项目作奖励广告回报。 [S01–S02]

Apple及Google均限制把健康资料用作广告或行销。即使用户按「同意」，也不表示可以违反平台禁止用途；移除姓名或改成健康标签，仍不能当作可出售的广告受众。 [S01、S03]

## 三条互不混淆的轨道

| 轨道 | 交付／限制 |
| --- | --- |
| 正式积分版 | 真实健康同步、任务、平台积分；没有价格、现金兑换或token承诺。 |
| Web3 Lab | 不同专案及资料库；合成任务；两钱包、签署及测试币分发；不用真实健康资料。 |
| 条件式主网 | 先做法律、渠道、安全、买家需求及现金覆盖评估；通过后才重新设计分发。 |

# 02｜需求、目标客户与市场证据

## 使用者与付费者不是同一群人

首批使用者假设为18岁以上、想建立活动习惯而非专业竞赛的都市人；先从团队能接触的校友、社群及中小企业招募。付费者假设为需要组织员工健康活动的人力资源部、品牌或场地营运者。首版不要求购买保险、NFT或代币才能参与。

| 对象 | 待解决问题 | 需要的验证 |
| --- | --- | --- |
| 个人 | 知道应该活动，但记录之后没有行动与持续回馈。 | 访谈既有习惯；观察任务使用、退出原因及后续回访。 |
| 企业 | 健康活动难组织、参与率低、缺少可交付的服务。 | 10次买家访谈；确认预算持有人、采购周期、可接受报价。 |
| 赞助品牌 | 希望接触健康生活内容的受众，但不应取得个人健康资料。 | 确认愿意为内容／曝光付费，而非购买健康名单。 |

## 现有案例证明类别存在，不证明新项目必定成功

AIA Vitality在香港以健康行为积分及指定产品优惠连结健康与福利，可作本地案例，但其保险资格、品牌、精算及商户资源不能直接套用到初创。本计划不宣称与AIA有合作，亦不承诺降低任何保费。 [S07]

STEPN白皮书描述活动与GST/GMT代币；SWEAT亦有活动及代币模型。两者可用来比较发放、消耗、反作弊及长期使用情境，不引用其宣传数字作本项目的市场规模或回报证据。 [S08–S09]

## 不硬填虚构TAM

第一版市场推算采由下而上：可实际接触的合资格机构数 × 可成交比例 × 经验证年费。例：100家名单 × 10%成交 × HK$36,000年费＝HK$360,000年收入机会；三个输入都只是示例，不是市场研究结果。

差异化假设是简体中文使用体验、低门槛、无需购币、可信任资料处理，以及小型机构也买得起的活动管理。真正竞争优势需靠留存、可服务的买家与执行积累，而不是“有AI”或“有token”。

# 03｜商业模式与定价假设

## 收入次序：企业服务 → 赞助 → 商户佣金 → 广告

| 收入线 | 初期服务内容 | 定价测试／注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 企业健康挑战 | 活动设定、招募素材、参与支持、行政报告。 | 试点服务费HK$3,000–8,000；不售个人步数或健康排名。 |
| 品牌直接赞助 | 内容或活动冠名、固定非健康定向版位、素材投放。 | 每活动HK$3,000–10,000；不是先有流量才猜高收入。 |
| 商户合作 | 有真实合约的优惠、已核实订单或核销佣金。 | 佣金率留待洽谈；不得把交易总额当收入。 |
| 展示广告 | 非奖励型广告；首版以第一方示范／直接赞助卡片。 | AdMob后置；eCPM及填充率以实测取代假设。 |
| 付费版／订阅 | 较深入的个人化介面或管理功能。 | P1之后才测；遵守适用的商店付费规则。 |

## 一个可以拿去见客的试点产品

「HealthLoop健康挑战」：最多100名成年人、3组可选步行目标、可关闭的活动提醒、一般使用支持，以及活动参与行政报告。试报HK$5,000服务／赞助费，具体奖励及履约成本另作报价或清楚列入成本。活动安排由实际合同确定。

报告不提供员工个别健康资料，不把参加与否用于招聘、考绩或保险资格。健康成效报告只有在平台与法律准许、用途必要且取得适当同意后才评估，不能以「已匿名」作为自动豁免。 [S01、S03、S12]

## 现金流与收入确认

合约应定义交付、名额、退款、未用奖池及资料责任。服务收入、平台承担的奖励成本、客户代管预付奖池及商户代收款分开记帐；是否以总额或净额列帐，按实际主责／代理安排及会计意见处理。代币发售不是广告收入，国库代币升值亦不是可支付薪金的现金。

ESG只作可验证的健康参与与治理叙事：鼓励可持续习惯、提供无惩罚休息模式、透明处理资料。不把一般步行直接当成减碳量，也不宣称已改善疾病、已认证社企或自动提升企业ESG评级。

# 04｜市场验证与获客

## 先招募可接触的小群体，不花钱买「领币人数」

| 验证类别 | 行动 | 合格证据 |
| --- | --- | --- |
| 用户研究 | 20次个人访谈；一半为非加密使用者；理解过往行为。 | 记录真实情境、退出原因及资料疑虑；不以「喜不喜欢」代替需求。 |
| 买家研究 | 10次买家访谈；两个价格版本；询问采购与预算。 | 确认决策者、付款范围及下一步；意向不是收入。 |
| 原型／安装 | 原型测试；邀首批30–50名成年人安装可测版本。 | 取得同意；纪录启动率及卡关；不以TestFlight测试换报酬。 [S01] |
| 试点意向 | 运行小型挑战；争取2份明确试点意向书。 | 写明参与名额、预算、服务范围和资料边界；不得先放未授权logo。 |
| 成效复核 | 分析留存、访谈退出者、展示付费意向及成本。 | D28仅分析足够观察期cohort；未观察不可当成0或填造。 |

## 需要回答的访谈问题

个人端：最近一次想增加活动而失败是什么时候？现在用什么记录工具？什么原因令你不再打开？愿意授权哪些资料？在无现金／无币价承诺下，哪一种任务或福利仍有吸引力？

买家端：上一个员工健康活动花了多少？谁签批预算？怎样衡量活动值不值？是否接受没有个人健康名单的报告？看到原型后，能否安排付费试点或有条件采购意向？

## Go / No-Go，而非硬把差结果写好

建议验证目标：完成20次个人和10次买家访谈；30–50名早期测试者；启动率≥60%；D7留存≥30%；至少1个愿意讨论明确付费试点的买家。全部是管理目标，并非预测或已达成成绩。

若用户只因预期币价才回来，应降低Web3宣传并重新测习惯价值。若买家不肯付费，缩小目标客群或调整服务，不以发币收入掩盖问题。公开材料同时呈现正面、负面与尚未有答案的结果。

# 05｜App体验与任务设计

## 主流程

开始使用 → 阅读用途及自愿授权 → 读取可得健康资料 → 显示今日可计奖步数与更新时间 → 查看／完成任务 → 伺服器核实 → 积分流水入帐 → 取得平台徽章或合资格福利 → 查看历史与调整设定。使用钱包不是入门条件。

| 页面 | 首版内容 |
| --- | --- |
| 首次使用／设定 | 电邮登入、成年人确认、分开同意、非医疗说明、汇出和删除入口。 |
| 健康首页 | 今日步数、7天历史、资料来源；可得的睡眠与心率只读显示。 |
| 任务中心 | 目标、积分、有效期、上限、pending／完成状态、个别低门槛选项。 |
| 积分与奖励 | 不可转让积分、流水、平台徽章、明确标示不可用的示范券。 |
| 营运后台 | 任务发布与版本、审核、冻结新奖励、申诉、赞助素材及帐目纪录。 |

## 示例规则：简单、可核对、避免越多越好

每天按最高达到的级别计分：3,000步得10分、5,000步得20分、7,000步得30分；不是10＋20＋30。当日由3,000步升至5,000步，只补10分。门槛是产品测试设定，不是医疗建议。

每周至少3个日历日达到选定最低目标，可得一次20分；休息不罚款、不倒扣、不要求买道具补签。每日步行积分上限30分，周额外奖励上限20分。心率、减磅及「睡得越久」不作货币化奖励。

## 日界线、迟到与更正

首轮香港试点以Asia/Hong_Kong任务日界线结算；活动资料保留原始时区。翌日指定截止时间前允许同步前一天资料，截止后的新输入不自动补奖。来源删除、修订或争议，以可稽核冲销处理，不直接改旧流水。改规则只影响新任务版本。

没有相容穿戴装置的使用者仍可做步行任务；睡眠及心率显示「未有可读资料」，不当作0，也不把读取失败武断判为拒绝授权。正式App不写入虚假资料至健康资料库。 [S01、S05]

# 06｜技术架构与开发方式

## 建议技术栈：以同一套语言与小型服务降低负担

| 层次 | 建议方案 | 限制／验证 |
| --- | --- | --- |
| 手机 | React Native＋TypeScript；Expo development build；iOS先行。 | 原生健康模组须实机测试；Expo Go并不足够。 [S13] |
| 健康介面 | HealthKit读取；Android Health Connect列P1。 | 读取现成资料，非重新开发医疗感测器。 [S05–S06] |
| 后端 | Supabase Auth＋PostgreSQL＋RLS；TypeScript伺服器函式。 | 客户端不能直接写入ledger；service key只放伺服器。 [S18] |
| 后台 | React／Next.js简易管理台；独立管理角色。 | 同一repository可共用schema，但权限与环境隔离。 |
| Web3 Lab | React＋Reown；Base Sepolia；OpenZeppelin ERC20。 | 先验证两款钱包；禁止主网地址及真实健康资料。 [S14–S16] |

## 核心资料表

profiles、consents、daily_activity_summaries、missions、mission_versions、mission_progress、point_ledger、reward_catalog、redemptions、risk_flags、admin_audit。Lab另设wallet_sessions、test_entitlements、test_claims，不能共用正式使用者ID或健康摘要。

健康摘要只保存最少必要栏位，例如使用者内部ID、任务日期、来源分类、可奖励步数、同步时间及规则版本；原始睡眠片段与心率序列在首版留在装置。来源分类与摘要仍是敏感资料，需要权限、加密、保存期及删除控制。

## 必要API及帐本交易

POST /activity/sync、GET /missions、POST /missions/{id}/claim、GET /points/ledger、POST /redemptions、DELETE /account；管理接口另作权限。Lab只使用/api/lab下的nonce、verify、entitlement、claim。

Claim不能相信手机送来的完成状态或奖励金额：读取伺服器已接受摘要 → 核对任务及规则版本 → 写入唯一claim → 同一资料库transaction写ledger → 回传结果。唯一键包含user、mission instance与规则版本；升级级别只派差额。

健康来源本身不是链上可验证的「真实运动证明」。后端最多降低作弊风险，不能把手机输入当成无需信任的oracle。

# 07｜私隐、安全与反作弊

## 资料保护采用最少化，不先收集再决定用途

正式版只请求目前用到的类别，区分本机读取、必要云端摘要与行销同意。未同意云端同步仍可保留本机展示，但不可得到需伺服器核实的积分。不得强迫用户同意追踪或不必要权限才能参与。香港PDPO的收集、用途、保存、安全及查阅／更正原则须纳入设计。 [S01、S03、S12]

| 风险 | 首版控制 |
| --- | --- |
| 手动填步数／多来源重复 | 来源白名单、排除手动输入作奖励、区分显示与计奖摘要、去重。未知来源进待核实。 |
| 重复请求／多帐户 | 伺服器限速、一次性claim、上限、异常旗标；同一装置多帐户只作风险讯号，避免误判。 |
| 手机改时钟／补填历史 | 任务以伺服器时钟为准；固定试点时区；限制补同步窗口。 |
| 后台滥权 | 角色分工、登入保护、审计日志；积分调整有理由；高风险操作第二人确认。 |
| SDK资料外流 | 第一方事件白名单；网路封包检查；不传健康值、健康标签或可推论的任务状态给广告SDK。 |
| 程式／密钥外泄 | 密钥不放App或Git；分环境；最少权限；自动扫描；受影响时停止发新奖励。 |

## 建议保留与删除规则（仍需法律／营运确认）

原始健康样本首版不传云端。每日任务摘要建议滚动保留90日；申诉个案视必要性个别延长并记录依据。积分／兑换纪录依实际履约、审计及法律需要另定期间，不一律永久保留。删除帐户后停止新同步并移除不再需要的可识别资料；备份亦需有轮替删除安排。

任何实际链上地址、交易及其可连结资讯可能永久公开。Lab只用独立测试身份；未来若上主网，必须另外告知不可逆与可追踪性，不能把个人健康值、健康hash或可回推个人的凭证放上链。

## 仍需明确披露的技术限制

感测器摇动、root／jailbreak、源头伪造与多人共享帐户仍可能绕过简单规则；P1才加入更强装置风险讯号。发币前须在更大样本量做滥用测试和外部安全复核，不应承诺「100%防作弊」。

# 08｜指标、事件与成效解读

| 指标 | 严格定义 | 首轮管理目标 |
| --- | --- | --- |
| 启动率 | 新注册者在48小时内完成同意、一次有效同步及一个任务／首次积分。 | ≥60%，不是已达成成果 |
| D7留存 | 有足够观察期的新启动cohort，在第7个日历日再次有有效同步或任务行为。 | ≥30%；按cohort列人数 |
| D28留存 | 同一口径第28日；未成熟cohort不进分母。 | 探索性指标；仅统计观察期完整的样本 |
| 有效参与 | 每名使用者每周有经核实任务的天数。 | 先观察分布，不只看平均 |
| 作弊／误判 | 疑似不实奖励比例、人工复核结果、申诉被推翻比例。 | 疑似>5%先停相关规则抽查 |
| 商业验证 | 买家进度、明确报价、付费试点及续约意向。 | 至少1个真实付费讨论 |
| 单位经济 | 每活跃用户收入、奖励成本、支援成本及直接贡献。 | 不以代币增发填负毛利 |

## 第一方事件名单

onboarding_started、consent_saved、health_sync_succeeded、mission_viewed、mission_claimed、reward_viewed、redemption_completed、account_deleted。事件以最少内部ID与必要状态作产品分析；健康值与可推论的状态不能被复制到广告资料表。

## 健康结果不是金融或医疗承诺

试点可描述使用者在参与前后的平均活动天数与自述体验，但这只显示相关性。季节、装置、原本动机及挑选样本都可能影响结果；不能只靠前后变化宣称App造成疾病改善或降低医疗费。

比较「只有记录」与「任务＋非现金回馈」的两种体验可作产品可用性探索；小样本不可包装成严格健康功效证明。若设计成健康相关人体研究，而非一般产品测试，须另行确认伦理审批与研究同意要求。 [S01、S03]

## 停损规则

两批D7都低于20%，先修首次使用与任务价值，不扩大买流量。完成买家验证仍无付费意愿时，重新缩小客群。成本大于收入时降低奖励预算或更改服务，不用“将来token升值”作盈利证明。

# 09｜开发依赖与验收关卡

| 验收主题 | 重点交付 | 验收／风险关卡 |
| --- | --- | --- |
| 范围确认 | 问题定义、访谈、原型、架构及资料地图。 | 有可被验证的客群及买家假设。 |
| 原生读取 | 至少2部iPhone读到真实步数；冻结P0。 | 原生健康读取未过关，不开双平台扩张。 |
| 身份与权限 | 登入、同意、RLS、摘要API及环境。 | 跨帐户读取测试被拒；密钥不外流。 |
| 健康界面 | 健康首页、来源规则、任务页面。 | 缺资料、重叠来源、撤权与离线有正确状态。 |
| 核心奖励 | 任务引擎、积分账本、防重领及测试者招募。 | 100次并行claim只入帐一次；开始早期cohort。 |
| 运营与赞助 | 管理台、徽章、赞助卡片；独立Lab。 | 健康与广告资料完全分离。 |
| 数据权利 | 删除／导出、撤回同步、指标口径及离线处理。 | 所有数据权利有端到端测试；健康读取不假报授权状态。 |
| 实验室验证 | 独立Lab、两钱包签署与测试币领取。 | 仅合成数据；真实链上收据与失败重试可核验。 |
| 质量验证 | 回归测试、还原演练、发布候选及审查材料。 | 未解决critical／high缺陷为0；无隐藏主网模块。 |
| 交付复核 | 实机App、后台、Lab、文件、真实试点结果。 | 没有设备、签署或外部批核时，明确标为受阻，不声称完成。 |

## 关键路径

真实健康资料 → 正确摘要 → 来源与去重 → 任务引擎 → 可靠账本 → 隐私／安全验收。按依赖和证据推进，不按日历推进；钱包示范不得阻塞正式积分产品。

## Codex执行与人工复核

Codex依据需求ID、依赖与验收测试逐项实现。B、C分别承担主责与技术复核，不能自审；A提供产品与商业输入，D提供设计和测试支持。每次改动记录代码差异、测试证据、阻塞及下一项可执行任务。

配套工作簿保留需求、依赖、负责人、状态和验收证据。上架、第三方审核与合作签约是外部依赖，不因代码完成自动视为通过。

# 10｜四人协作、两人负责需求

| 人员 | 主要责任 | 必须交付 |
| --- | --- | --- |
| A｜产品／商业 | 访谈、合作、定价、财务、合规协调、商业白皮书及范围批准。 | 商业PRD输入、访谈记录、试点方案、财务模型与最终pitch；不列需求主责。 |
| B｜需求负责人1 | 手机端、健康读取、UI原型、前端、实机交付及钱包连接。 | 负责28项需求；与C相互复核，承担手机端及端到端验收。 |
| C｜需求负责人2 | 后端、任务与账本、权限、安全、后台、测试网合约及前置条件跟进。 | 负责30项需求；与B相互复核，跟进后端、安全及外部前置条件。 |
| D｜设计／测试支持 | 用户研究、原型素材、招募、黑箱测试、反馈与展示支持。 | 测试记录、设计素材、用户反馈及录影；不列需求主责或技术复核人。 |

## 两名需求负责人与Codex协作

58项需求统一由B、C负责：B负责28项，C负责30项。两人负责拆解任务、审查Codex生成的代码与测试，并核对需求验收；不将AI完成声明视为人工批准。A、D继续承担商业、设计及测试支持。

不预设固定工时或产能。按真实代码复杂度、设备条件、外部审批及测试结果决定可交付范围。并行开发时分离工作树，指定迁移与共享接口负责人，避免两名执行者同时改同一数据库迁移或安全规则。

## 决策边界：产品批准与技术交付分开

| 事项 | 最后负责／批准 | 执行及复核 |
| --- | --- | --- |
| 产品范围／商业承诺 | A | B、C评估工程；D代表使用体验 |
| 健康资料与原生读取 | B | C技术复核；D提供实机测试记录 |
| 帐本／权限／安全 | C | B复核；D执行黑箱测试 |
| 需求验收／用户测试 | B／C按需求分别负责 | 另一人技术复核；D测试支持；A批准商业范围 |
| 是否公开发币 | 四人共同决策＋外部法律／安全放行 | A负责材料；C负责安全；任何未解高风险即不发行 |

A保留商业、合规协调及范围批准；D支持用户研究、设计和黑箱测试。T01／T02／T05等需求由C跟进技术前置条件，法律意见仍由外部专业人士出具。B、C互相复核不替代独立主网审计。

# 11｜产品预算与资源

| 现金项目 | HKD | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云端、域名、开发／AI工具 | 5,000 | 首版估算；开源与现有帐号优先 |
| 开发帐号／测试装置补充 | 4,000 | 确认iPhone、Mac／建置与签署条件 |
| 设计素材及授权 | 1,500 | 不得抄用未授权商标或图片 |
| 研究／试点活动营运 | 3,000 | 不是以TestFlight安装／测试换取报酬 |
| 平台自有奖励预留 | 3,000 | 通过平台与条款评估才动用；示范券无价值 |
| 初步法律／私隐谘询 | 12,000 | 不包括主网完整发行法律意见 |
| 外部程式与安全复核 | 8,000 | 不等于正式智能合约审计 |
| 文件及杂项 | 1,000 | 保留报价及支出记录 |
| 小计 | 37,500 | 以上全部为未询价规划假设 |
| 应急预留20% | 7,500 | 不用来扩增非必要功能 |
| 现金预算合计 | 45,000 | 主网发行、流动性、薪酬另计 |

## 劳动投入与开发工具另行记录

现金预算保留HK$45,000作为当前功能范围的未询价成本假设，不是覆盖任意开发周期的承诺。创办人劳动成本按实际投入或另定劳动预算计算；云端、Codex及其他工具按实际用量记录。不再以固定总工时计算总投入。

## 资金及权利

首期由团队按另行书面协议投入、使用合法创业资助或合规种子股权资金，不向使用者预售尚未交付的升值承诺。创办人股权、程式码所有权、离队安排、成本垫支及决策权先写清楚；公司股权与日后团队token配置是两回事。

服务帐户、原始码、域名、资料库及设计资产由团队控制的组织帐户持有；指定至少一名备援管理员。不要把唯一主控权绑在某组员个人电邮、钱包或私人云端帐号。

# 12｜月度收入模型与单位经济

以下三栏为三个独立情境，全部假设；不是未来三个月预测。工作簿可改MAU、活跃比率、报价及成本，并自动重算。

| 月度指标／HKD | 保守 | 基准 | 扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU | 1,000 | 5,000 | 15,000 |
| DAU／MAU | 20% | 25% | 30% |
| 广告收入 | 168 | 1,800 | 9,180 |
| 赞助收入 | 3,000 | 15,000 | 56,000 |
| 企业服务收入 | 0 | 6,000 | 30,000 |
| 商户净佣金 | 0 | 1,000 | 5,000 |
| 总收入 | 3,168 | 23,800 | 100,180 |
| 奖励成本 | 1,500 | 7,000 | 28,000 |
| 变动服务成本 | 500 | 2,000 | 6,000 |
| 固定现金成本 | 6,000 | 10,000 | 20,000 |
| 未计创办人薪酬的现金贡献 | (4,832) | 4,800 | 46,180 |
| 创办人劳动机会成本 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 扣机会成本后余额 | (40,832) | (31,200) | 10,180 |

## 广告公式

月广告收入＝DAU × 每日广告机会 × 月天数 × 填充率 ÷ 1,000 × eCPM。基准例：1,250 × 2 × 30 × 80% ÷ 1,000 × HK$30＝HK$1,800。不是一装广告SDK就有可观收入。

基准每MAU月广告收入只有HK$0.36，奖励成本为HK$1.40，尚未计服务及固定成本。故必须证明买家愿意付费，或调整奖励履约成本；不能把mint出来的token当作外部收入。

## 会计与模型限制

「现金贡献」不含创办人薪酬、税项、融资成本、资本性支出与完整营运资金，亦不等于净利润。赞助、企业服务不得重复计同一合约；未用代管奖池不当作赚取的利润。

# 13｜商业化条件与产品扩展

| 放行条件 | 先要证明什么 | 满足条件后可考虑的行动 |
| --- | --- | --- |
| 付费场景成立 | 用户不是只为领币；至少一个可收费场景。 | 修留存与支援；完成已签商户核销；逐步加入Android。 |
| 服务可重复出售 | 服务能重复出售，奖励成本有买家支付。 | 目标≥3付费机构、≥1,000 MAU、D30≥20%；建立续约与单位经济纪录。 |
| 代币必要性成立 | 跨合作伙伴使用token有真实必要，而非宣传需求。 | 法律与分发渠道评估、经济压测、外部合约审计；全部通过才决定TGE。 |

## 这些是放行目标，不是已验证成功标准

三家付费机构及1,000 MAU只能支持下一轮研究，不能单凭这些数字宣布适合发币。还需要可持续收入、愿意接受代币用途的伙伴、没有强制购币的使用体验，以及真实可行的分发渠道。

## 为什么仍可能不需要token

若使用者只在一个App内换福利，资料库积分较容易管理、退款与保护私隐。只有当多个独立伙伴需要跨平台持有、共同核验或可携资产，且增加的风险与成本能被真实价值抵消，才有必要进入主网。

Token不应是对App失败的融资补救，不应强迫商户先投资才合作，也不应将企业服务收入与投资者买币需求混为一谈。可以保留公开、可稽核的奖励预算，而不把每个使用者健康行为上链。

## 不做的功能

不以匿名聊天、跨链桥、自建交易所、token借贷、保本理财、高收益质押、NFT入场门槛或AI医疗诊断作增长捷径。这些不是核心健康任务的必要条件，会增加法律、资料与资产风险。

# 14｜完整发币计划：先过关，再发行

## 发币不是「写完白皮书」就完成

SFC指出，代币是否涉及证券取决于实际权利和安排，例如股权、债权或集体投资性质；「utility token」名称本身不是豁免。2017年ICO声明只提供基本分类原则，发行前仍须依当时法律及SFC虚拟资产框架取得具体法律意见。 [S10–S11]

| 工作流 | 必须完成 |
| --- | --- |
| 1｜必要性与商业 | 比较积分／token成本；取得真实伙伴用途及可持续付费证据。 |
| 2｜法律／地域／平台 | 判定发行、空投、公开推广、兑换、托管、转移、交易及金融宣传边界；按目标地域配置限制。 |
| 3｜公司及会计 | 确定发行主体、IP、税务、财务报告、资金用途及投资者文件；另查储值／支付相关问题。 |
| 4｜经济与白皮书 | 总量、分配、解锁、用途、分配上限、风险、治理及改规则程序。 |
| 5｜合约与安全 | 固定供应、分发、vesting、multisig、权限、审计、监测及事故应对。 |
| 6｜分配／市场接入 | 合规地区及合资格参与者；独立平台审批；市场报价资产及透明流动性政策。 |
| 7｜持续披露 | 实际流通、下一轮解锁、支出、奖励、合约事件、利益冲突与安全事故。 |

## 放行条件缺一不可

正式平台与地域法律可行；外部法律及安全文件完成；未解critical／high漏洞为0；有经批准并接受压力测试的法币营运准备金；有成本奖励具现金覆盖。对Apple或其他渠道有未解决冲突，就不在该渠道发布任务换币功能。 [S01、S04]

## MVP已累积积分的处理

首版积分不是欠用户的未发行代币。不得宣称1:1兑换、上市后提款、保底价或预期收益。若未来另设合规社群分配，需独立公布资格、上限、期限与风险，不把看广告所得积分换成加密货币。

# 15｜代币配置、供应与释放条件

工作代号HLT；总供应量示例为10亿枚。此数量只是方便建模，并不形成任何估值。建议合约部署时一次mint至受控的分配／锁定合约，其后不保留任意加印功能；任务奖励从原有池发放，而不是每天新增货币。

| 用途 | 比例／数量 | 首次事件上限 | 其余规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用者奖励 | 40%／4亿 | 0 | 经批准批次、资格及个人上限约束；未用额度保留。 |
| 生态／营运国库 | 15%／1.5亿 | 总量1%／1,000万 | 依批准预算、支出证据与公开披露释放。 |
| 团队 | 15%／1.5亿 | 0 | 保留锁定及归属要求；具体参数经法律和安全批准。 |
| 策略伙伴 | 10%／1亿 | 总量1%／1,000万 | 须达成合同交付条件并核验合作证据。 |
| 早期投资者 | 10%／1亿 | 0 | 依最终投资文件及锁定安排；不可自行改为公开出售。 |
| 流动性库存 | 5%／5,000万 | 总量2%／2,000万 | 须有合法市场接入及另行筹集的报价资产。 |
| 社群启动 | 5%／5,000万 | 总量1%／1,000万 | 另行公布资格与上限；不承诺旧积分转换。 |
| 合计 | 100%／10亿 | 最多5%／5,000万 | 无日历释放承诺；全部主网放行条件另行审核。 |

## 四个不同概念

Minted supply：已建立的数量。Unlocked amount：合约或规则容许释放的数量。Circulating supply：真正进入市场且符合已披露定义的数量。Market value：由实际市场价格决定，不能由上述比例倒推出保证价值。

首次生成／分配事件最多释放5%不表示实际一定有5%可交易；未投放市场的国库／流动性库存不能任意计成已流通。工作簿只展示配置、事件上限与放行条件，不预测解锁日期、实际抛售或交易量。

## 创办人与伙伴配置的治理

配置给团队的15%不等于四人必须平均分。贡献、离队、归属、锁定及释放机制须另行批准并公开写入法律文件和可验证合约。策略伙伴需有可量化交付。取消本计划的日历假设不代表取消锁定、允许即时全量释放或免除独立审计。

# 16｜奖励、消耗与可持续性

## 发放模型：总预算优先，不设永远固定回报

建议对每个经批准的奖励批次设置池上限，再按合资格使用者与任务权重分配。个人奖励＝min（个人上限，批次可用池 × 个人有效权重 ÷ 全体有效权重）。全体有效权重为0时不分配；未派出部分留在池内，不把旧积分当兑币债务。

示例：奖励池总额4亿枚。单个批准批次预算100万枚，合资格使用者1,000名，每人上限200枚，则该批次最多分配20万枚；未用额度不自动补派。批次预算、资格和个人上限均属待验证参数，不构成固定发行节奏。

## Mint／burn的实际规则

Mint：只在部署时建立固定总量。Distribution：从既定池转移给合资格领取者。Burn：使用者自愿消耗代币取得真实服务，或依已公开规则销毁；不可让管理者任意没收第三方代币。销毁是减少供应，不等于创造使用需求。OpenZeppelin提供相关ERC20工具，仍须设计权限与独立审计。 [S16]

不预设「每月用广告收入买回保价」。若后续考虑回购，须先由法律与董事治理检视其目的、披露、资金和市场行为，亦不能承诺价格下限或收益。健康服务、客户资金及营运现金不应被拿去无上限护盘。

## 有成本福利与token价格分开

token数量不能拿来保证固定HKD现金价值。若平台承诺商品或服务，需另外有足够法币／履约资源、名额、退款及未用预算安排。把商户费用固定挂某个币价，反而可能制造不可负担的负债及被操控风险。

| 压力情境 | 必须能怎样存活 |
| --- | --- |
| 新用户增长归零 | 收入及服务仍能支付基本营运，不靠新使用者买币。 |
| 广告收入下降50% | 减少新增有成本奖励，不动用未授权客户资金。 |
| 代币需求下降80% | 不保价、不自动回购；可暂停新分配并保留已披露权利。 |
| 作弊／领取激增 | 限制奖励上限、延后待核实奖励、及时发布风险说明。 |

# 17｜主网技术、资金与市场接入

## 合约最小集合

Token合约：固定总量、清楚转移／burn权限。Distributor：按批准批次及一次性claim分配，但不能把个人健康资料写入证明。Vesting：团队及投资者锁定，具体机制独立批准。Treasury：多签、公开政策及支出记录。每种管理权限均明确授权与撤销方式。

建议资金库采用3-of-4多签并用硬件／独立保管方法；重要非紧急变更设置经安全评估的执行延迟。事故停止权只用于预先定义的功能，例如停止新奖励分配，不得误写成可撤回使用者已持有资产。所有参数须依最终合约测试。

## 钱包流程

连接不等于授权转帐。使用SIWE验证domain、nonce、链ID及有效期，拒绝重播；领取时显示链、资产、费用及交易状态。App不储存或索取使用者私钥、助记词；连接后的地址更改需重新验证，领取资料绑定地址与epoch。 [S17]

## TGE前清单

确认发行主体及法律意见；冻结白皮书版本；外部审计及修复；合约验证；键控演练；小额端到端测试；发布正式合约地址、风险提示及反诈骗声明；做好对帐、客服、未领奖励、费用及退款处理。

## 市场接入不是承诺「上市」

链上部署、DEX建立交易池、中心化交易平台接纳，以及获准向某司法区推广，是不同事件。交易平台会独立审核，不能在白皮书写成保证。流动性代币库存还需要真实报价资产；10亿枚token不会自动变成可用现金。

禁止刷量、自成交、虚假挂单、夸张收益宣传或承诺护盘。任何市场服务商合约需清楚列出权限、风险、资金与利益冲突；不以「维持币价公式」作投资卖点。

## 发币期额外资金：另立专案预算

纯规划示例：法律HK$150,000、合约与安全审计HK$200,000、主网工程HK$150,000、运营／社群HK$100,000，另20%预留，合计HK$720,000；全部未询价。报价资产流动性、法币运营准备金、税务及牌照相关资金另计，不能从产品的HK$45,000内挤出。

# 18｜风险、停损与创办人治理

| 风险 | 负责 | 触发／处理 |
| --- | --- | --- |
| 平台不接受任务换币 | A | 停止该渠道主网方案；维持正式积分产品。 |
| 健康资料流入广告SDK | C | 即停相关SDK、保存事故纪录、评估通知与补救责任。 |
| 来源造假／重复奖励 | C | 冻结受影响新发放、人工复核与申诉；不直接抹去帐目。 |
| 没有付费买家 | A | 买家验证未成立则调整客群／服务；不得用币融资掩盖需求不足。 |
| 无法读取原生资料 | B | 原生读取未通过则不扩大范围；不把合成资料说成真实同步。 |
| 留存差 | D | 修首次使用与任务价值；不靠提高币奖励掩盖。 |
| 资产／合约漏洞 | C | 未解critical／high＝不主网；事故由明确runbook处理。 |
| 过量活动或健康误导 | A | 停止相关任务；提供休息／低门槛选项与必要支援。 |
| 现金不足／市场下跌 | A | 保基本服务；不杠杆护盘；有成本奖励先看资金覆盖。 |

## 四人合作的基本协议

书面约定：公司股权及归属、程序与设计IP、职责及资源承诺、决策程序、成本垫支、收益分配、离队交接与争议处理。金流、资料及正式发币不由一人单独决定；涉及实际用户资产或资料用途变动，必须记录并二次复核。

## 利益冲突与透明度

未来持币的创办人、投资者及伙伴解锁表公开，对外宣传披露相关利益。token治理不能凌驾法律、私隐或安全责任；不能以持币投票迫使用户分享健康资料。

## 三个可以接受的结局

一：做成可收费的积分健康平台，不发币。二：先做企业健康活动服务，缩小消费者App。三：在商业、法律与安全都成立后，另启主网token阶段。唯一不应接受的结局，是App未验证却先靠升值故事收钱。

# 19｜交付验收与Codex开发规则

## 正式产品必须能真实展示

一部真实iPhone读取当日可得步数；完成任务并由伺服器派发一次积分；重复点击不多派；管理台看到对应版本与流水；撤回权限或没有心率资料时显示正确；帐户删除入口可操作。

独立Lab以合成任务连接MetaMask与Trust Wallet，在Base Sepolia完成测试币领取与交易状态展示。记录实际钱包版本及交易hash；测试币无价值、不能兑换主网币，也不对真实健康行为作链上纪录。 [S14–S17]

## 交付包

| 交付 | 验收证据 |
| --- | --- |
| App与后台 | 可安装版本、原始码、建置步骤、版本号、测试帐号及环境说明。 |
| PRD及架构 | 58项需求、权限／资料地图、API契约、任务规则及schema migration。 |
| 品质／安全 | 端到端测试、重复claim测试、跨帐户隔离、封包检查、还原演练。 |
| 研究／商业 | 访谈原始纪录、试点结果、真实买家进度、假设与实际数字对照。 |
| Web3 Lab | 独立测试专案、合成资料、两钱包测试纪录及无价值声明。 |
| 下一阶段 | 单位经济、风险与go/no-go；主网计划保持条件式。 |

## Codex的执行约定

把配套MEGA_PROMPT.md放进项目，并保留精简AGENTS.md及可读需求文件。Codex先读现有代码和依赖，建立验收清单，再实现可测试的完整功能流程；不能只返回计划或静态页面。官方文档说明Codex支持项目级AGENTS.md指导。 [S19–S20]

模拟数据须有持续可见标识，且只能进入独立本地测试环境。真实健康读取、签署安装、钱包兼容和外部审批分别记录“已验证／未验证／受阻”。严禁上传真实健康资料、生产密钥或助记词给coding agent。不能运行的测试不得标为通过。

## 启动开发前需要确认的事项

指定B、C为两名需求负责人；确认代码仓库、测试设备及组织账号；接受正式积分版／独立Lab边界；核准费用及外部操作权限。无需先设完成日期。优先打通真实健康读取与可靠积分账本，不先讨论币价。

# 附录A｜首版需求：帐户、健康与任务

P0为核心产品需求；主责／技术复核仅B、C两人。以依赖、验收标准和证据管理交付。

| ID | 需求／责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 电邮一次性验证登入、登出 P0 · B主责／C复核 | 错码/过期码被拒；登出清除本机敏感快取；不强制钱包 依赖：P36；依据：设计建议 |
| P02 | 同意页、18岁以上、非医疗声明 P0 · B主责／C复核 | 健康读取、云端同步及行销同意分开；保存版本/时间 依赖：—；依据：S01;S03;S12 |
| P03 | HealthKit唯读权限与实机打通 P0 · B主责／C复核 | 至少2部iPhone可读当日步数；拒绝/撤回不崩溃 依赖：P02；依据：S05;S13 |
| P04 | 步数首页与7天历史 P0 · B主责／C复核 | 显示来源、更新时间；无资料不当作0；图表可阅读 依赖：P03；依据：S05 |
| P05 | 可得睡眠资料唯读显示 P0 · B主责／C复核 | 有来源显示区间；无来源清楚提示；不上传原始资料 依赖：P03；依据：S05 |
| P06 | 可得心率资料唯读显示 P0 · B主责／C复核 | 显示最近值与量测时间；缺资料不虚构；不作诊断 依赖：P03；依据：S05 |
| P07 | 来源白名单、去重与日界线 P0 · B主责／C复核 | 手机/手表重叠不相加；区分显示步数与可奖励步数 依赖：P03；依据：S05;S06 |
| P08 | 最少化每日摘要同步与重试 P0 · C主责／B复核 | 重试不重复；保留server timestamp/时区/来源等必要栏位 依赖：P07;P36；依据：设计建议 |
| P09 | 离线、空资料与权限撤回状态 P0 · B主责／C复核 | 离线不发奖；恢复后补同步；撤权后停止新资料收集 依赖：P04;P08；依据：设计建议 |
| P10 | 任务列表/详情/有效期 P0 · B主责／C复核 | 显示门槛、积分、每日上限、截止时间、规则版本 依赖：P36；依据：设计建议 |
| P11 | 每日最高步数级别判定 P0 · C主责／B复核 | 3000/5000/7000例子只取最高10/20/30分；同日升级只补差额 依赖：P08;P10；依据：设计建议 |
| P12 | 每周3天达标任务 P0 · C主责／B复核 | 跨周正确；同周最多一次20分；休息不罚款 依赖：P11；依据：设计建议 |

# 附录B｜首版需求：帐本、营运与广告

P0为核心产品需求；主责／技术复核仅B、C两人。A提供商业输入，D提供测试支持，不列为需求负责人。

| ID | 需求／责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P13 | 伺服器端不可覆写流水帐 P0 · C主责／B复核 | 余额由流水加总；更正用冲销；所有发放可追踪 依赖：P11；依据：设计建议 |
| P14 | 防重领、并行及幂等 P0 · C主责／B复核 | 相同claim 100次并行只入帐一次；client不能改余额 依赖：P13；依据：设计建议 |
| P15 | 积分余额/待核实/流水页 P0 · B主责／C复核 | pending/available/reversed分开；无现金或未来币值 依赖：P13；依据：设计建议 |
| P16 | 平台徽章与示范奖励目录 P0 · B主责／C复核 | 示范券清楚标为不可使用；不暗示已签商户 依赖：P15；依据：设计建议 |
| P17 | 兑换状态及一次性示范码 P0 · C主责／B复核 | 扣积分与预留库存同一交易；失败回复；不重复兑换 依赖：P16；依据：设计建议 |
| P18 | 手动输入/未知来源不计奖励 P0 · B主责／C复核 | 可显示但不派分；来源不明进待核实；有说明/申诉 依赖：P07；依据：设计建议 |
| P19 | 异常增量、频率及日上限 P0 · C主责／B复核 | 超限/短期异常进人工审核；测试病例结果可重现 依赖：P11;P14；依据：设计建议 |
| P20 | 任务配置管理页 P0 · C主责／B复核 | 发布前预览；不可追溯修改已完成任务；有版本 依赖：P10;P13；依据：设计建议 |
| P21 | 使用者申诉及调整审批 P0 · C主责／B复核 | 所有调整附理由；高风险操作需第二人确认 依赖：P19；依据：设计建议 |
| P22 | 管理员权限与审计记录 P0 · C主责／B复核 | 一般使用者不可看管理页/接口；管理操作完整纪录 依赖：P20；依据：设计建议 |
| P23 | 非个人化直接赞助卡片 P0 · B主责／C复核 | 全体或按非健康版位轮播；不按步数/睡眠/达标改投放 依赖：P02；依据：S01;S03 |
| P24 | 广告事件与健康资料隔离 P0 · C主责／B复核 | 封包检查无健康值/健康标签/钱包；点击不触发派分 依赖：P23；依据：S01;S02;S03 |

# 附录C｜首版需求：私隐、品质与基础

P0为核心产品需求；主责／技术复核仅B、C两人。专业法律意见及独立安全审计仍另行取得。

| ID | 需求／责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P25 | 帐户删除与资料汇出/更正 P0 · C主责／B复核 | 删除入口可用；已删帐户不能重新读资料；依法保留另有依据 依赖：P08;P13；依据：S12 |
| P26 | RLS、密钥及环境隔离 P0 · C主责／B复核 | A用户无法读B资料；service key不在app；demo不接production 依赖：P36；依据：S18 |
| P27 | 备份、还原与事故停止发奖 P0 · C主责／B复核 | 演练还原成功；可停发新奖但保留历史帐目 依赖：P13;P26；依据：设计建议 |
| P28 | 简体中文界面、大字体及可及性 P0 · B主责／C复核 | 主要页面大字无裁切；状态不只靠颜色辨认 依赖：P04;P15；依据：设计建议 |
| P29 | 提示/通知偏好与安静时段 P0 · C主责／B复核 | 拒通知仍能使用；可关提醒；不发催促熬夜/过量运动讯息 依赖：P10；依据：设计建议 |
| P30 | 第一方产品事件与指标报表 P0 · C主责／B复核 | 定义cohort/activation/D7/D28；无健康值送第三方分析 依赖：P08;P11；依据：设计建议 |
| P31 | 端到端及错误情境测试 P0 · B主责／C复核 | 验收测试矩阵全过；critical/high未解缺陷为0 依赖：P14;P17;P24;P25；依据：设计建议 |
| P32 | 积分版签署/安装与审查材料 P0 · B主责／C复核 | 可安装实机；隐私标示符合实际；无隐藏mainnet模组 依赖：P31；依据：S01 |
| P33 | PRD、UI流程与范围冻结 P0 · B主责／C复核 | 每项P0有验收人；P1/P2不可挤走主路径 依赖：—；依据：设计建议 |
| P34 | 设计元件与互动原型 P0 · B主责／C复核 | 首用/健康/任务/积分/设定流程可点击 依赖：P33；依据：设计建议 |
| P35 | 同意/保留期/供应商清单 P0 · C主责／B复核 | 资料地图、用途、保存/删除、第三方处理者有纪录 依赖：P02；依据：S03;S12 |
| P36 | Repo、CI、资料模型及环境 P0 · C主责／B复核 | 可重建安装；lint/typecheck/test入CI；.env.example无密钥 依赖：P33；依据：设计建议 |

# 附录D｜独立Web3 Lab需求

LAB仅由B、C负责交付与技术复核，不与正式健康资料或账号相连；测试token无价值，不作为上架限制的绕道。

| ID | 需求／责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| L01 | 独立sandbox与合成任务资料 LAB · B主责／C复核 | 不同project/package/db；不读HealthKit；无production帐户 依赖：P36；依据：设计建议 |
| L02 | Reown连接MetaMask及Trust Wallet LAB · B主责／C复核 | 两款钱包各完成连接/断线/拒签；版本列于测试报告 依赖：L01；依据：S14 |
| L03 | SIWE nonce/域名/到期验证 LAB · C主责／B复核 | 重播、错域名、错chain及过期签署均被拒 依赖：L02；依据：S17 |
| L04 | TEST-HLT固定量测试币 LAB · C主责／B复核 | 只部署Base Sepolia；代币及画面标明无价值/无兑换权 依赖：L01；依据：S15;S16 |
| L05 | 测试分发器与领取流程 LAB · C主责／B复核 | 合成任务生成一次性领取；只支持chain 84532 依赖：L03;L04；依据：设计建议 |
| L06 | 交易pending/成功/失败与gas LAB · B主责／C复核 | 交易失败可重试而不重发；显示tx hash及错链提示 依赖：L05；依据：设计建议 |
| L07 | 双钱包及分发安全测试 LAB · C主责／B复核 | 两钱包各10次测试；重领0；无私钥/助记词收集 依赖：L06；依据：设计建议 |
| L08 | 正式版排除检查与说明 LAB · C主责／B复核 | 白皮书/演示清楚分开积分与test token；无将来换币承诺 依赖：L07;P32；依据：设计建议 |

## 测试重点

两款钱包的连接、拒签、换链、断线及成功领取都要分别测；只有出现WalletConnect选单不算完成。端到端流程必须保留pending、reverted及already claimed等状态，而不是按一下就假装成功。

# 附录E｜P1后续功能

P1由B、C两名负责人分配；核心产品验收后，依据实际用户、买家证据及外部批准决定是否启动。

| ID | 需求／责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F01 | Android Health Connect正式接入 P1 · B主责／C复核 | 依权限/来源/去重规则实机测试；按真实设备验收 依赖：P07；依据：S03;S06 |
| F02 | 已签商户优惠与核销后台 P1 · B主责／C复核 | 商户合约、名额/退款、券码防重用；资料分享先获放行 依赖：P17；依据：设计建议 |
| F03 | 企业健康计划管理 P1 · B主责／C复核 | 先只交付行政参与数据；健康报表需另作平台/法律评估 依赖：P30；依据：设计建议 |
| F04 | AdMob非奖励型广告 P1 · B主责／C复核 | 审查SDK封包与政策；不按健康资料投放；不以看广告派币 依赖：P24；依据：S01;S02;S03 |
| F05 | 装置认证及较强风险引擎 P1 · C主责／B复核 | 装置认证只证明请求风险，不宣称能证明真人步行 依赖：P19；依据：设计建议 |
| F06 | 订阅及支付 P1 · B主责／C复核 | 按地区/商店数码内容付款规则；不得用token绕过IAP 依赖：P32；依据：S01 |
| F07 | 社交挑战与公开排行榜 P1 · B主责／C复核 | 自愿加入；化名；不得默认公开健康资料；提供检举/封锁 依赖：P30；依据：设计建议 |
| F08 | 睡眠习惯辅导 P1 · B主责／C复核 | 重规律与休息，不按睡眠越长派越多；非医疗诊断 依赖：P05；依据：设计建议 |

# 附录F｜条件式主网需求

P2由C跟进、B复核技术条件；法律、经济及市场材料仍需A及外部专家参与。主网不属于本次Codex自动执行范围。

| ID | 需求／责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 法律分类及地域分发评估 P2 · C主责／B复核 | 专业法律意见完成；司法区/发售/牌照边界清晰 依赖：商业验证；依据：S10;S11 |
| T02 | 经济模型、压力测试及白皮书 P2 · C主责／B复核 | 供应/流通/释放/现金分开；无保价或收益承诺 依赖：T01；依据：设计建议 |
| T03 | 合约外部审计、multi-sig及vesting P2 · C主责／B复核 | 未解critical/high=0；权限演练；合约验证；不是AI自审 依赖：T02；依据：S16 |
| T04 | 主网claim与金流营运 P2 · C主责／B复核 | 主网功能须重新审查；客服、税务、对帐与gas有预算 依赖：T01;T03；依据：设计建议 |
| T05 | 合法市场接入与流动性 P2 · C主责／B复核 | 交易平台自主审批；另筹报价资产；无刷量/保价 依赖：T04；依据：设计建议 |
| T06 | 透明度报告及持续监控 P2 · C主责／B复核 | 月报含流通、解锁、支出、合约事件；风险触发停发 依赖：T04；依据：设计建议 |

## 白皮书必要章节

问题与产品；现有成果与尚未完成项目；发行主体与团队；法律／地域限制；代币权利及不包含的权利；总量、配置、释放条件与实际流通定义；任务及分发；用途与burn；资金用途；治理与管理权限；安全与审计；市场与流动性风险；产品依赖与放行条件；更新记录；利益冲突；无保证回报声明。

不能只放愿景与分配圆饼图。尚未落实的合作、上架、审计与收入，逐项标示待确认。

# 资料来源｜平台、健康资料与市场案例

以下为官方网站或项目自身文件；查核日2026-09-18。项目白皮书属当事方陈述，不等于独立验证。点击标题可开启原文。

S01  Apple App Review Guidelines

3.1.5(v) 任务换币；5.1.2/5.1.3 健康资料；2.2 TestFlight；2.3.1 隐藏功能。

S02  Google AdMob：Policies for ad units that offer rewards

奖励广告不得派发现金、加密货币等直接金钱奖励；不可间接兑换绕过。

S03  Google Play：Android Health Permissions

资料用途、同意、最少权限；禁止以健康资料投放广告。

S04  Google Play：Blockchain-based Content

区块链内容申报及金融政策；实际发行前重查。

S05  Apple Support：Manage Health data

手机步数、穿戴装置心率、手动输入及来源优先次序。

S06  Android Developers：Read aggregated data

步数聚合、来源与去重设计。

S07  AIA Hong Kong：AIA Vitality

本地健康积分及指定保单优惠案例；不代表本项目有合作。

S08  STEPN Whitepaper：Overview

Move-to-Earn、GST/GMT；只参考机制，不引用其宣传为成效证据。

S09  SWEAT Whitepaper

活动与代币设计的比较资料；官方宣称非独立验证。

# 资料来源｜法规、架构与链上标准

以下为官方网站或项目自身文件；查核日2026-09-18。项目白皮书属当事方陈述，不等于独立验证。点击标题可开启原文。

S10  SFC：Statement on initial coin offerings

2017-09-05 声明：依实质权利判断证券性质；不是2026完整法律意见。

S11  SFC：Virtual assets overview

发行前监管查核入口；不等于项目已获批或必须取得某指定牌照。

S12  PCPD：The Ordinance at a Glance

香港PDPO：必要性、用途、保存、安全、查阅及更正。

S13  Expo：Introduction to development builds

原生健康模组使用development build；不可只靠Expo Go。

S14  Reown：AppKit overview

多钱包连接及SIWE支援；各钱包/网络须实机验证。

S15  Base：Connect to Base

Base Sepolia测试网；chain ID 84532。

S16  OpenZeppelin：ERC20

ERC20、Burnable及Capped工具；使用工具不等于合约已审计。

S17  ERC-4361：Sign-In with Ethereum

钱包签署登入、domain、nonce、chain-id等验证。

S18  Supabase：Row Level Security

逐行权限与服务端权限隔离。

法律及平台政策须于公开上架、收取真实资金或发行代币前再次核对。本文件是商业及技术规划，不替代对具体产品、司法区与交易结构的专业法律、会计或医疗意见。

S19  OpenAI：项目级AGENTS.md  https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md/

项目指导文件与作用范围；保持根目录规则精简。

S20  OpenAI：Codex prompting  https://developers.openai.com/codex/prompting/

以项目上下文、明确任务及验收反馈组织开发。

S21  Apple：HealthKit读取授权  https://developer.apple.com/documentation/healthkit/authorizing-access-to-health-data

HealthKit不向应用透露读取授权的完整结果；无数据不等于拒绝。