# HealthLoop Train to Earn 代币经济与路线图

日期：2026-09-28

文件性质：产品与经济模型讨论稿。面向香港成人健康习惯产品的条件性方案，不是代币发售文件、投资建议、法律意见或上线批准。文中供应量、分配比例、预算、锁仓、治理门槛和风险阈值全部为说明参数，须经过业务验证、专业审查及另行批准。

# 一 建议与决策摘要

HealthLoop 应先证明用户愿意持续使用健康习惯服务，以及真实服务收入足以支持履约和运营，再决定是否需要可转让代币。建议保留现有积分产品，使用独立测试网实验验证钱包和分发技术；只有平台、法律、隐私、商业与安全条件全部满足，才讨论另立真实 Train-to-Earn 产品。

本提案提供一个可复算的候选模型：最大累计铸造量为一亿单位；全部代币在创世时一次铸造，随后按受限预算释放；用户奖励池占45%，其他份额用于国库、贡献者、服务生态、安全和有条件的市场流动性。用户完成合格习惯任务后获得的是预算内分配，不是无限挖矿、固定工资或投资回报。

代币的可持续性来自真实可交付的效用、现金收入、有限发行和可审计支出。自愿消费可以产生销毁，但销毁不能创造商户收入，也不保证价格上涨。没有真实服务需求时，应允许发放减少、销毁为零，甚至决定长期只保留积分产品。

当前最重要的外部障碍是 iOS 平台政策。Apple 对加密货币应用以完成任务发放货币有明确限制，不能把运动任务视为已获豁免。因此，本提案不是在现有应用里增加“积分兑换代币”按钮的执行许可。

# 二 三个范围必须分开

| 范围 | 用户获得什么 | 数据与身份边界 | 当前结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心健康应用 | 不可转让、无现金价值的链下积分及展示权益 | 核心账户与获准的最少健康摘要；不要求钱包 | 继续完成真实设备与人工验收，无未来换币承诺 |
| 独立 Web3 Lab | 无价值、无兑换权的 TEST-HLT 测试币 | 合成任务、独立账户、数据库和密钥；不读真实健康数据 | L01–L08 尚未开始；先本地验证，再按批准范围测试 |
| 条件性真实T2E | 可能可转让的未来代币及经审查的服务用途 | 须重新批准产品、数据地图、身份与钱包处理方式 | 未实现、未批准发行，不继承核心积分或测试币余额 |

截至本文件基线，仓库已记录本地认证、服务端接口及模拟器登录、页面和会话流程的验证。这些证据不等于两部真实 iPhone 的 HealthKit 验收、商户履约验证或代币项目完成。现状以 实施状态 与 测试证据 为准，原58项需求及B／C分工保持不变。

Lab 唯一允许的远程网络是 Base Sepolia，链 ID 为84532。Base 官方资料确认该网络为测试网；它的可用性不代表任何经济价值或正式发行许可。实验界面应持续说明“测试网实验：代币无价值，无兑换权，不代表未来主网权益”。Base 网络资料

真实健康行为直接产生可转让代币，会改变现有产品承诺、平台准入和隐私风险，是需要单独批准的架构变更。不得导出核心任务记录作为 Lab 领取凭证，不得按历史积分空投，也不得承诺 TEST-HLT 以后换成正式代币。

# 三 平台与法律准入条件

## iOS 是必须先解决的限制

Apple《App Review Guidelines》3.1.5(v) 禁止加密货币应用以完成任务发放货币；条文列举的下载、推荐和社交发布等任务没有构成运动任务的明确豁免。5.1.3(i) 对使用健康数据向用户直接提供利益设有提供者提交应用、不向第三方分享数据等条件。后一条不能被解释成取消前一条限制。Apple 审核指南

据此作出的产品判断是：真实 iOS Train-to-Earn 存在重大准入障碍。应先准备完整功能说明、数据流、奖励机制和应用提交主体，由合资格顾问评估，并取得针对实际产品的适用审查结论。未得到可执行的允许路径，就保留积分版；不通过隐藏功能、改名或网页跳转规避审核。

## Android 只能作为另行评估的方向

Google 的健康权限指引明确列出以健康习惯和目标换取财务奖励的 Rewards 用途，同时限制健康数据销售、广告定向和其他不允许用途。其区块链内容政策要求申报可赚取的代币化数字资产，并限制夸大潜在收益。因此不能笼统声称所有平台都禁止健康奖励，也不能据此宣布本项目的 Android 方案已获准。Google 健康权限指引、Google 区块链内容政策

若评估 Android，应另立范围和验收，不替换现有 iOS 优先决策，不把平台差异当作可以忽略法律、数据使用限制或广告边界的理由。

## 香港法律判断取决于实际权利和经营活动

SFC 的 ICO 声明说明，代币可能因股份、债务或集体投资计划等实质权利而涉及证券规管。该声明发表于2017年，本文件仅用其说明分类原则。SFC 当前的交易平台资料则说明，在香港经营或积极向香港投资者营销的中央虚拟资产交易平台受相关许可规管。不能推导所有代币发行方都需要同一平台牌照，也不能因为写上“实用型”就推导无需监管。SFC ICO 声明、SFC 虚拟资产交易平台范围

法律交付物应覆盖发行、奖励、营销、托管、兑换、交易安排、税务和目标地区，形成允许、附条件允许与不允许的活动矩阵。A负责协调，法律结论由合资格专业人士提供。当前不提出稳定币、港元挂钩、保本、固定回购、分红或利息设计；这些设计不能替代真实产品效用。

# 四 一亿单位固定累计供应的候选分配

正式名称、符号、网络和发行主体均未确定。一亿单位仅便于展示比例和压力测试，与估值、融资额或交易价格无关。以下没有隐含预售份额；未来如改变分配，必须重新披露并审查，不能从未说明的增发中补足。

| 用途 | 比例 | 数量 | 建议释放条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户参与奖励池 | 45% | 45,000,000 | 合格任务、核验及已批准周期预算；未用额度保留 |
| 长期国库与运营 | 20% | 20,000,000 | 多签批准预算与用途；不计作已到账现金 |
| 团队与核心贡献者 | 15% | 15,000,000 | 12个月不释放，其后36个月线性归属 |
| 生态与真实服务合作 | 10% | 10,000,000 | 实际签约、可核验服务和里程碑履约后分批释放 |
| 条件性市场流动性储备 | 5% | 5,000,000 | T05条件满足前保持受限；不承诺上市或保价 |
| 安全、审计与应急储备 | 5% | 5,000,000 | 独立批准用途；审计与应急仍须准备现金 |
| 合计 | 100% | 100,000,000 | 无隐藏份额，无未披露增发额度 |

45%的奖励池旨在使参与者获得主要分配来源，但不证明这一比例最优。20%的国库和10%的生态池也不能视作可随时抛售的收入。应分别公布受限地址、已承诺支出、实际转出和剩余额度，让用户看得见潜在供给。

团队15%的经济条款示例为：从明确的归属起点起，前12个月累计可领取量为零，其后36个月线性增加，至第48个月完成。第12个月边界不补发过去12个月的份额；第24个月时累计归属500万单位。退出、未履约和未归属部分的处理须事先写入协议，不能由管理者事后任意改变。

这些月数是归属经济条款，不是开发排期或上市倒计时。项目仍按依赖及验收条件推进；审查未通过时，不因为归属日历到点而自动启动发行。

# 五 铸造释放与销毁机制

## 创世一次铸造及奖励库存释放

候选设计是在创世交易中把一亿单位一次性铸造至分配合约或受限地址，此后没有可调用的增发接口、增发角色或可恢复增发的升级路径。训练奖励领取仅将已铸造库存转给用户，不因多走一步再创造一单位代币。

OpenZeppelin 的 ERC20Capped 对当前总供应设置上限；保留增发能力时，销毁后可能重新铸回上限，因此仅使用该组件不能证明“终生累计铸造量固定”。这是根据合约机制作出的技术判断。验收必须验证所有调用者在销毁之后仍不能增发，并覆盖代理升级、替换实现及部署权限。核心代币优先采用不可升级设计。OpenZeppelin ERC20 文档

初始全部受限时，可以按明确口径报告流通量为零，但不能把此数字包装成没有未来供给压力。应分开列出累计铸造、剩余总供应、已解锁、实际投放、国库持有和流通量；可动用但暂未出售的国库份额也必须披露。

## 归属合约须核对真实语义

OpenZeppelin VestingWallet 对后存入资产沿用原归属起点，可能使部分资产立即可释放；其所有权可转移，也意味着不能笼统承诺经济受益权绝对不可出售。团队份额应在创世时足额入账，新增分配使用独立归属安排，并审查受益人变更、离职和继承规则。OpenZeppelin 归属钱包文档

## 销毁必须对应真实自愿消费

可研究的用途是用户自愿消耗代币，换取已签约的线下活动名额、实体周边或其他可核验服务。公布具体库存、所需单位、服务有效期和退款条件；先预留履约资源，确认完成后从获授权的托管额度销毁，未履约则按规则退款。商户是否接受代币、由谁承担现金成本，必须有实际协议。

Burnable 支持持有人销毁及在授权额度内的代销毁。管理员不应拥有任意销毁用户余额的能力；用户授权也应限定本次消费额度，而非默认无限授权。OpenZeppelin ERC20 文档

销毁不能用于购买更高赚钱倍率、解锁训练资格或维持提现资格。iOS内数字功能仍须遵守适用支付规则，不得把代币当作绕过付款要求的工具。没有服务消费时，销毁量可以为零；应披露这个可能性，而不是通过强制收费制造虚假销毁需求。

# 六 真实效用与经营规则

## 先验证用户为什么需要服务

建议先以不含赚币承诺的真实服务测试需求：参与者是否愿意购买或重复使用线下活动、商品或其他健康习惯支持服务，商户是否能够稳定履约，收入能否覆盖直接成本和客服。没有合作证据的用途只列为假设，不写成已可兑换权益。

| 候选用途或收入 | 必须取得的证据 | 现金与代币关系 |
| --- | --- | --- |
| 真实商品或线下服务 | 合同、库存、履约及退款记录 | 代币消费不自动支付商户现金成本 |
| 自愿付费的独立服务 | 无赚币预期时仍有付费与复购 | 按适用平台和法律要求收款 |
| 非健康定向的赞助 | 真实合同、已收收入、广告边界验证 | 赞助收入可支持服务，广告互动不发奖励 |
| 生态合作支持 | 可核验交付及独立验收 | 不因挂名合作直接转出大额代币 |

禁止把健康记录、任务结果、钱包标识或健康衍生标签放进赞助事件。企业或赞助方不能因出资获得查看个人运动状况或以其定向营销的权利。售卖国库代币也不计为经常性客户收入，尤其不能把新参与者购币款当成旧参与者收益的主要来源。

## 奖励规律参与

基础参与免费，不要求买币、购买NFT、押币、拉人头或同意广告。休息不扣罚，不通过连续天数机制诱导带伤训练；心率、减重和睡眠越长不得成为奖励目标。用户身体状况、健康授权和代币活动参与应分别处理，拒绝代币功能不影响核心应用基本使用。

若未来真实T2E获准，任务应按预先公布的、可达成的习惯标准设置合格次数上限。达到上限后继续运动不会无限增加奖励。不同目标的公平性需有产品和健康专业审查，不能简单认定更多步数的人应获得无限更高权重。现有积分规则不会因本提案被自动替换。

# 七 可复算的供应与预算模型

## 供应守恒及流通口径

设S为最大累计铸造量100,000,000，M为累计实际铸造量，B为累计销毁量，T为当前总供应。创世完成后M恒定等于S，T＝M－B；销毁不会恢复铸造额度。

用互斥地址及状态分类记录T＝C＋L＋U＋E：C为流通量，L为锁定归属份额，U为未投放国库或奖励库存，E为其他受限托管余额。分类方法和变更应公开；同一余额只能记入一类。释放可能增加C而不增加T，销毁降低T，二者不能混称为“净增发”。

奖励池余额R下期＝R本期－实际奖励转出。销毁不补充R；回收但未销毁的代币须记入单独账户，任何再分配都要另行披露和批准，不能悄悄循环计入“新奖励”。

## 周期奖励与个人上限

每个周期的可分配额度Q＝min（公布的周期上限，奖励池未承诺余额，本次审批额度）。账户i的合格权重为wᵢ，按规律完成情况计算且有上限；个人获得qᵢ＝min（个人上限，向下取整〔Q×wᵢ／全部合格权重之和〕）。没有合格权重时不发放，舍入及触顶后的余额留在池中，不强行分完。

实现时使用最小代币单位的整数运算，避免浮点误差。周期开始前说明资格、上限、分摊和异常处理；用户看到的待审核数量不等于已确认可领取数量。不得追溯降低已确认承诺，安全事件按事先公布的待核实及申诉规则处理。

| 同权合格人数 | 周期预算上限 | 个人上限 | 示例实际分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,000 | 300,000单位 | 60单位 | 每人60，合计300,000 |
| 10,000 | 300,000单位 | 60单位 | 每人30，合计300,000 |
| 20,000 | 300,000单位 | 60单位 | 每人15，合计300,000 |

示例周期取一个月，仅用于预算计算。45,000,000÷300,000＝150个月是固定消耗速度下的库存算术，不是经营寿命、固定发放期或收益保证。实际人数、预算和合格权重会变化，未用额度不构成对个人的债务。

## 福利现金与代币数量分开

建议现金福利上限H＝min（批准现金上限，max〔0，20%×实际贡献毛利〕，max〔0，可用现金－6×固定月度运营成本－已承诺负债〕）。贡献毛利指已收到的服务收入扣除直接履约成本，不包括售币；可用现金不包括自家代币市值。20%和六个月储备仅为待验证参数。

例如可用现金500,000港元、固定月度运营成本50,000港元、实际贡献毛利100,000港元、批准上限20,000港元且无额外负债，则储备扣除后余200,000港元，毛利约束为20,000港元，H最多20,000港元。若新增190,000港元已承诺负债，H降至10,000港元。

这一公式控制经营承受能力，不提供任何港元兑币汇率。具体福利在承诺前必须落实库存和现金，已承诺义务不得因币价下跌而被随意撤销。工资、审计、法务、客服、税务和交易费用另列预算，不以代币储备余额代替支付能力。

# 八 压力测试与价值维护的实际含义

| 情境 | 对示例模型的影响 | 预先确定的处理 |
| --- | --- | --- |
| 合格人数由一万增至两万 | 同权人均30降至15，周期总额不增加 | 提前解释预算分摊，不承诺固定工资 |
| 30%领取者欺诈漏检 | 一万名同权领取者中90,000单位可能流向欺诈者 | 异常先待审；示例净欺诈损失超过2%即暂停新周期扩张 |
| 市场参考价格下跌50%或80% | 固定单位奖励的参考市值同比下降 | 不加倍或加五倍发行，不挪用运营现金托价 |
| 已收贡献毛利下降50% | 其他条件不变，现金福利上限20,000降至10,000港元 | 调整未来未承诺福利，保留现有履约准备金 |
| 商户需求或赞助消失 | 销毁可能为零，新增补贴可能为零 | 停止新增补贴承诺，保留可持续的核心积分服务 |
| 交易费用升至五倍 | 原有费用预算可能无法覆盖领取量 | 费用另设上限，提供已披露的合批或等待机制 |
| 签名器、数据源或服务异常 | 新领取真实性暂不可确认 | 暂停新增领取、保留申诉及恢复证据，避免重复支付 |

欺诈阈值须定义分母、观察周期和证据标准。上述2%是说明值，不是已建立的风险容忍度；待审不等于认定作弊。模型还应同时压测收入减少、欺诈增加与价格下跌，不能只测单一有利情景。

“维护价值”在可控范围内意味着履约可信、供给透明、支出有约束和服务有需求；市场价格由外部交易决定，项目不能保证价格下限、流动性或退出能力。锁仓与销毁都可能减少可售数量，但不足以证明需求增加，更不保证持有人获利。

月度披露应包含流通、解锁、实际发放、实际销毁、剩余库存、现金与负债、服务履约率、真实复购、欺诈损失及持币集中度。价格仅作风险观察，不列为团队绩效目标。若用户只因期待转售而参与、没有独立服务需求，应停止扩大经济激励。

# 九 发放安全与隐私治理

## 先核验后发放与链上防重领

未来获批系统需要从合格记录、异常待审、复核、预算预留到最终领取的完整状态机。任务、账户、周期及规则版本应有唯一性约束；修订和申诉必须保留审计，不能覆盖已记账历史。钱包请求不能指定自己的奖励数量，账户切换也不能继承另一账户的领取资格。

链上授权须绑定领取编号、收款地址、数量、到期时间、链与分发合约，领取编号由合约一次性消费。网络重试、服务重启、多个交易竞争和失败重发都不能产生第二笔奖励。报告成功前应检查正确网络、交易回执和匹配事件；只有交易哈希并不足以证明成功。

已转出且可自由转让的代币通常无法通过修改链下账本收回，所以现有积分审批冲销不能直接套用。异常判断应尽量在最终签发前完成；事后损失通过明确的争议和风险准备机制处理，不能赋予管理员任意没收用户代币的权力。

## 钱包关联需要新的隐私设计

当前核心不接入钱包。未来若要关联身份、活动资格与钱包，须重新说明目的、最少字段、保存期限、处理者、访问权限、撤回及删除后果。公开链记录难以按账户删除清除，必须在参与前解释；随机编号或零知识技术也不能自动证明不可关联。

链上不得放置健康数值、健康哈希、用户身份或可识别健康证明。未读到健康数据不能当成零或确定拒绝授权。Lab继续只用合成任务；真实产品即使未来获准，也不能复用Lab身份、数据库或测试凭证。

## 权限与应急边界

国库及重大分发权限采用冷钱包多签；3／5仅为候选门槛，必须真实落实五名独立签署人，不能把项目A、B、C、D自动当作管理员。热签名器只持有限周期权限，单次和累计额度分别约束；暂停新领取与恢复操作分权。

重大参数、签名器和国库权限变更可采用至少48小时的时间锁，留出公开观察和响应窗口。48小时是本提案参数，并非官方统一要求。OpenZeppelin的时间锁提供延迟及提案、执行权限机制，但仍须审查角色丢失、配置错误和永久锁定风险。OpenZeppelin 权限与时间锁文档

紧急角色只暂停新增领取，不获得增发、任意扣币或追溯修改归属的权力。验收应包含密钥遗失、签署人退出、误操作、预算耗尽、暂停和恢复演练。多签不能替代独立审计，AI生成代码或自检也不能替代外部审计结论。

# 十 按依赖和验收推进的路线图

只有B和C负责技术需求并交叉复核；A协调商业、产品与法律，D支持研究、设计和黑盒测试。下表不增加交付日期，也不改变原58项需求的负责人。

| 阶段与需求 | 前置条件 | 验收证据 | 决策出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心证据与商业验证 | 保持现有P0边界 | 两部真实iPhone健康数据与生命周期验证；隐私和B／C验收；独立于赚币的服务需求 | 继续积分产品，或同意准备独立Lab |
| L01–L04：隔离与钱包基础 | 核心可用切片、隔离设计 | SIWE边界；独立身份和数据库；两款钱包连接、断开和拒签；固定量测试币 | 本地测试通过后，单独申请84532广播批准 |
| L05–L08：测试领取与说明 | 身份和合约基础完成 | 一次性领取、错链、重放、失败重试；两款钱包各10次；正式版排除Lab；无未来兑换承诺 | 技术实验验收，不产生正式发行权 |
| T01→T02：法律和经济设计 | 商业验证、另行范围批准 | 权利及地区分类、平台允许路径、数据地图、真实履约、现金预算和压力测试 | 任一关键条件不成立，停止真实代币方向 |
| T03：合约及权限审查 | 经批准的经济模型 | 外部独立审计未解严重及高危问题为零；供应、归属、领取和密钥演练通过 | 仅形成下一阶段审议材料 |
| T04：条件性发行运营 | T01、T03及新的明确授权 | 部署和资金范围重新审查；客服、税务、对账、费用预算与退出机制 | 当前简报不授权主网；另行决定是否试点 |
| T05、T06：市场条件与持续监控 | T04另获批准且运营证据充分 | 平台自主审批、独立报价资产、透明月报、风险停发机制 | 不保证上市，不刷量，不保价 |

实验阶段只允许本地EVM与获明确批准的Base Sepolia 84532。正式发行、主网、交易平台、托管、付款与推广均不是通过实验后自动解锁的动作。此文件不会创建账户、花费资金、部署合约或广播交易。

当前可以执行的下一步是B／C补齐核心设备验收证据，同时由A协调真实服务需求和平台路径评估；如另获Lab实施指令，则先完成隔离边界和本地合约测试。是否采用代币、是否开展真实T2E以及最终分配参数，应在对应证据齐备后分别决策。

# 十一 来源与使用范围

以下官方资料于2026-09-28核查。平台规则和监管资料可能更新；正式审查须再次核对实际版本。文中经济比例、现金公式、风险阈值和治理时间均为本提案假设，不是下列机构建议或批准。

Apple App Review Guidelines：任务换加密货币、健康数据使用及应用审核边界。

Google Android健康权限指引：允许用途中的Rewards及健康数据限制。

Google区块链内容政策：代币化数字资产申报及收益宣传限制。

SFC关于首次代币发行的声明：2017年分类原则，不作为完整现行法律意见。

SFC虚拟资产交易平台资料：中央交易平台的许可范围。

Base网络资料：Base Sepolia及链ID84532。

OpenZeppelin ERC20：代币、供应上限与销毁机制。

OpenZeppelin Finance：VestingWallet归属与所有权语义。

OpenZeppelin Access Control：角色、多签配合和时间锁机制。

HealthLoop需求清单：58项需求、B／C责任及依赖；实施状态和测试证据记录实际完成范围。